Udbudsbrev

Roskilde Kommune indhenter hermed tilbud på etablering af første etape af ladestandere i byudviklingsområdet Skt. Hans.

Dette udbud gennemføres som en tjenesteydelseskoncession. Koncessionen vedrører etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer, hvor operatøren for egen regning og risiko forestår investering, drift og vedligehold, oppebærer indtægter fra brugere og eventuelt betaler koncessionsbidrag/leje til Roskilde Kommune. Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet samt de regler, der følger af koncessionsregimet. Udbuddet offentliggøres på kommunens hjemmeside, og alle interesserede operatører kan afgive tilbud på lige vilkår. Tildeling sker på baggrund af objektive, forud fastsatte kriterier som beskrevet i dette udbudsbrev og bilag, herunder pris/koncessionsbidrag og kvalitetskriterier. Eventuelle ændringer af processen eller materialet vil blive offentliggjort samme sted som udbudsbekendtgørelsen for at sikre fuld gennemsigtighed.

Baggrund

Roskilde Kommune er i gang med at etablere boliger på Skt. Hans. Roskilde Kommune ønsker i den forbindelse at give de nye beboere i området mulighed for at lade deres elbiler. Kommunen ønsker at lægge sig op ad minimumsanbefalingen på 10% af parkeringspladserne, samt bestræbe sig på at opfylde de forventede kommende krav for 1. januar 2027, med 20% af parkeringspladserne. Desuden vil udbuddet teste markedets modenhed i forhold til tovejsladning og smart ladning.

Udover nærværende udbudsbrev med kravspecifikation og vurderingskriterier, er der følgende bilag:

- Leverandørens tro- og love erklæring (bilag 1)

- Standardkontrakt (bilag 2)

- Vejledning og krav ved anlægs- og gravearbejder og Værdisætning-af-skader-pa-Roskilde Kommunes-træer-2025 (bilag 3)

- Beskrivelse af Sankt Hans, med tegning af området og placering af transformer (bilag 4)

- Tilbudsskabelon (bilag 5)

Aftale med vindende tilbudsgiver(e) skal indgås på baggrund af den vedlagte standardkontrakt. Opmærksomheden henledes på at standardkontrakten indeholder krav til tilbuddet. Således skal den bydende være opmærksom på krav både i nærværende udbudsbrev og i standardkontrakten.

Indledning

Sankt Hans er Roskilde Kommunes nye bydel, og vil bestå af cirka 400 boliger samt erhverv, oplevelser og en portal til det rekreative, som samlet giver et parkeringsbehov på over 800 pladser. Drypvist vil der blive indflyttet, og første indflytning sker primo 2026. Nærværende udbud dækker over de to første lokaliteter (i alt 118 p-pladser). Se bilag 4 for yderligere beskrivelse af bydelen Sankt Hans, og yderligere kan orienteres i Lokalplan 714.

Nærværende udbud omfatter opsætning af ladestandere på to parkeringspladser i boligområdet. På parkeringspladen (område #7) ”Østerhus” skal opsættes 10 ladestandere med option på opsætning af yderligere 10 ladestandere. På parkeringspladsen område #8) ”Sønder Alle” skal opsættes 6 ladestandere, med option på opsætning af yderligere 6 ladestandere.

Ordregiver

| Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde | Ordregivers kontaktperson: Christina Buch Veje og Grønne områder E-mail: Christinab@roskilde.dk |
| --- | --- |

Tidsplan for udbud

| Udsendelse af tilbudsmateriale | 19. november 2025 |
| --- | --- |
| Operatørens spørgefrist | 26. november 2025 kl. 12 |
| Ordregivers svarfrist | 1. december 2025 kl. 12 |
| Frist for afgivelse af tilbud på mail | 12. december kl. 23.59 |
| Forventet offentliggørelse af resultatet af tilbudsindhentningen | Medio december |
| Kontraktindgåelse og eventuelt opstartsmøde | Medio december (forventet opstartsmøde 18. dec.) |

Spørgsmål og svar:

For at sikre klar og fælles forståelse af krav, vilkår og materialet generelt, opfordres tilbudsgivere til løbende og hurtigst muligt at stille spørgsmål, hvis der opstår tvivl. Det gælder både indholdet af kravspecifikationen, aftalevilkår og øvrige dele af udbudsmaterialet. Hvis tilbudsgiver oplever uklarheder, der kan påvirke beslutningen om at afgive tilbud, opfordres man også til at gøre opmærksom på dette.

Endelig tilbud, samt alle spørgsmål og henvendelser skal sendes skriftligt i samme mail til Christina Buch på christinab@roskilde.dk og rådgiver Mette Hoé på mette@HOE360consulting.com

Ordregiver besvarer spørgsmål løbende og senest inden den svarfrist, der er angivet i tidsplanen. Spørgsmålene bliver ikke nødvendigvis besvaret i den rækkefølge, de er modtaget. Alle spørgsmål og svar deles med alle i anonymiseret form på mail og lagt på hjemmesiden. Spørgsmål, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive besvaret.

Underretning om udfald:

Alle tilbudsgivere vil modtage skriftlig underretning om tilbudsindhentelsens udfald. Dette vil ske hurtigst muligt efter at Roskilde Kommune, i samarbejde med rådgiver, har truffet beslutning herom. Roskilde Kommune kan til enhver tid aflyse den påbegyndte tilbudsindhentelse og er således ikke forpligtet til at indgå aftale på baggrund heraf. Roskilde Kommune kan ligeledes vælge at aflyse tilbudsindhentelse alene for så vidt angår område #8, da området først skal projekteres nu. I begge tilfælde gives ikke kompensation i forbindelse med aflysning.

Opgaven skal være påbegyndt hos den valgte tilbudsgiver senest som anført i skemaet for ”tidsplan for udbud” og skal være afsluttet senest udgangen af 2026.

Proces og planlægning

Roskilde Kommune ønsker opsætning af offentligt tilgængelige AC ladestandere i forbindelse med etablering af det nye attraktive boligområde Skt. Hans. De fleste beboere – stort set alle – flytter ind den 1. februar, hvorfor kommunen ønsker at de første ladestandere skal være klar til ibrugtagning i så tæt på denne dato som muligt. Dog er der forståelse for sagsbehandlingstiden hos primært net operatører, men også kommunens egen anlægsplan. Som det fremgår af bilag 4 er der transformer med allokeret kapacitet til AC ladere og der lægges trækrør til alle parkeringspladser, som kommunen ønsker at ladeoperatøren gør brug af.

Anlægsplanen for område #7 og #8 er som følgende;

Sønderhus-Østerhus (#7) parkering etableres i to etaper

- Den sydlige del af parkeringen, som omfatter 38 p-pladser (inkl. HC-pladser), vil være færdig til 1. februar 2026, i forbindelse med indflytningen,

- Den nordlige del af parkeringen etableres efter den 1. februar 2026, da området på nuværende tidspunkt fungerer som byggeplads for entreprenøren, som renoverer boligerne. Parkeringen forventes at stå færdig sidst i maj 2026 og vil omfatte 42 p-pladser (inkl. HC-pladser).

Søndre Allé (#8) er der endnu ingen fastlagt plan for udførelsen af parkeringspladserne på dette område. Dog forventes det færdig udgangen af 2026.

- Her er der ønske om at ladestanderne etableres i samarbejde med kommunens anlægsarbejde. Det kan betyde en periode hvor standerne er etablere, men ikke kan ibrugtages grundet afslutning af andet anlægsarbejde.

Sker der forsinkelse på indflytning vil dette blive koordineret med ladestanderoperatør(er).

Operatøren skal ansøge om tilslutning til forsyningsnettet senest 2 kalenderdage efter kommunens endelige godkendelse af placeringen. Når tilslutning til forsyningsnettet er etableret, og strøm er stillet til rådighed, skal ladestanderne være klar til ibrugtagning senest 1 måned efter tildelingen.

I tidsplanen er der taget hensyn til, at der skal indhentes tilladelser hos myndigheder, indgås aftaler med leverandører m.v. Såfremt indhentelse af tilladelse, indgåelse af aftaler m.v. tager længere tid end forventet, og dette ikke skyldes operatørens forhold, kan operatøren anmode om tidsfristforlængelse. Der kan ligeledes anmodes om tidsfristforlængelse i tilfælde af force majeure. Derudover er der ikke mulighed for tidsfristforlængelse.

Arbejdet skal planlægges og koordineres tæt med Roskilde Kommune, herunder ift. adgang til arealer, øvrige aktiviteter i området og kommunikation med berørte parter.

Tilbudsgiver skal som minimum levere og sende følgende til godkendes hos kommunen

- Forslag til placering af ladestandere med valg af parkeringspladser

- Skilteplan og anlægsplan

- Gravetilladelse

- Afmærkningsplan

Vurdering og krav

I det følgende beskrives de fem kriterier som tilbudsgiver vurderes ud fra. Af beskrivelsen fremgår endvidere en række krav, som skal overholdes.

Efter endt vurdering vil resultaterne i anonymiseret form kunne deles med alle tilbudsgivere, med en tilhørende kort begrundelse. Hvert punkt kan maksimalt opnå 10 point som vægtes efter nedenstående procentvise sats. Der ønskes i udgangspunktet to operatører.

- Pris/koncessionsbidrag (Vægtning 20%). [Skema]

- Attraktivitet på materiel (Vægtning 25%). [MAX 1 side]

- Prisstruktur, abonnementsstruktur og forretningsmodel (vægtes med 25%) [MAX 2 side]

- Samarbejdsmodel, serviceniveau og datadeling etc. (vægtes med 20%) [MAX 1 side]

- Tovejsladning (Vehicle to Grid), intelligent opladning og fremtidssikring (vægtes med 10%) [MAX 1 side]

Indkomne tilbud vurderes i henhold til ovenstående kriterier, og nedenstående er et skema med beregningseksempel:

| Tilbudsgiver |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterie: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Samlet Karakter |
| Max 10 point | Vægtet 20% | Vægtet 25% | Vægtet 25% | Vægtet 20% | Vægtet 10% |  |
| Eksempel (point) | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | - |
| Eksempel (vægtning) | 5x0,20=1 | 8x0,25= 2 | 3x0.25=0,75 | 4x0,20= 0,8 | 9x0,1= 0,9 | 5,45 (ud af maksimalt 10) |

Tilbuddet skal være på dansk, mens bilag gerne må være på engelsk, hvis standard dokumentet oprindeligt er på engelsk. Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er kommunens ejendom, og materialet vil derfor ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud.

Operatørens tilbud skal afgives med udgangspunkt i ’Bilag 5, tilbudsskabelon’. Tilbud og pointafgivelse foretages af forvaltning med bistand fra konsulent. Der udarbejdes et en-sides dokument til hver tilbudsgiver, således at denne kan se hvorledes vurderingen af tilbud er foretaget, og hvad der er lagt vægt på i karaktertildelingen.

Klage over udbuddet kan indgives til Klagenævnet for Udbud. Klager over tildelingsbeslutningen skal indgives senest 45 dage fra afsendelse af underretning. Klager indgives skriftligt og meddeles samtidig Roskilde Kommune. Se kfst.dk/klagenaevnet-for-udbud.

- Vurderingskriterier

Nedenfor følger de kriterier som tilbud vurderes ud fra

- Pris/koncessionsbidrag (Vægtning 20%). [Højeste vurdering gives for det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Heri beskrives eventuelt koncessionsbidrag og eventuel ønsket finansiering fra Roskilde Kommune. Roskilde Kommune tildeler dyreste tilbud 1 point (betaling til operatør) og største koncessionsbidrag 10 point (betaling til Roskilde Kommune). Indtastes i skema nedenfor. Point gives for et snit af al økonomi i skemaet].

  - Der ønskes i udgangspunktet to operatører. Der skal opnås et samlet vægtet gennemsnit på 5 eller over, for at komme i betragtning. For kriterie 1 Pris, vurderes de to områder separat. (Mens point for kriterie 2-5, vil være det samme grundlag i vurderingen).  Den operatør med flest point for område 7A Østerhus med de 10 pladser, vinder retten til denne og kan dermed ikke vinde område 8A.  Hvis vinderen af område 7A også har flest point i område 8A, vil den operatør med næst flest point vinder retten til 8A Søndre Allé med 6 pladser. I tilfælde af at der kun er en operatør med en samlet point-tildeling på over 5 point, vil alle ladepunkter blive tildelt til denne.

  - Pladserne 7B og 8B medfølger som option til den operatør der vinder henholdsvis område 7A og område 8A. For så vidt angår udnyttelse af option samt pris/koncessionsbidrag vedrørende område 7B og 8B henvises til udkast til kontrakt.

  - Nedenstående skema skal udfyldes (grønne felter udfyldes). Det står operatør frit for kun at byde på enten 7A eller 8A, men det skal være på alle respektive 10 og 6 pladser, ikke færre.

|  | Kaldenavn | Antal pladser (udtag) | Koncessionspris Betaling til Kommunen. Pris pr. år | Ønsket betaling til operatør Pris pr. år | Ingen betaling mellem kommune og operatør (0 kr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7A | Østerhus | 10 |  |  |  |
| 8A | Søndre Allé | 6 |  |  |  |

Til omregning af tilbudt pris/koncessionsbidrag til point på en skala fra 1 til 10 anvendes en beregningsmodel, hvor “Pris” forstås som nettoøkonomien for Roskilde Kommune: et positivt beløb er betaling til kommunen (koncessionsbidrag), 0 kr. er neutralt, og et negativt beløb er støttebehov/betaling fra kommunen til operatøren. Dyreste tilbud for kommunen (størst negativt beløb) tildeles 1 point, og største koncessionsbidrag til kommunen (højeste positive beløb) tildeles 10 point. Øvrige tilbud skaleres lineært mellem disse yderpunkter.

Da et negativt beløb er et engangsbeløb, alt imens et positivt beløb betales over 10 år, deles det negative beløb med 10 inden sammenligning foretages.

- Attraktivitet på materiel (Vægtning 25%). [Roskilde Kommune ønsker ladestandere og tilknyttet udstyr, der fremstår diskret og harmonerer med områdets arkitektur. Kommunen lægger vægt på et æstetisk roligt udtryk, begrænset lysgener og kompakt fysisk fremtoning (se bilag 4) Beskrivelse skal indeholde mål på udstyr, om der forventes brug af andet udstyr som eksempelvis steler. Skal indeholde fotos. MAX 2 sider]

A) Krav:

- At ladestander er enten sort eller vogngrøn (RAL6009), Hvis materiel ikke er farvet som nævnt, så vil det være et krav, at materiel kan indfarves/folieres, og udgifter afholdes af operatøren.

- At kommunens retningslinjer for anlægs- og gravearbejder og beskyttelse af beplantning overholdes, herunder regler om drypzone og håndtering ved rødder mv. (Bilag 3)

Kommunen ser positivt på tilbud, hvor;

  - Udstyrets design og materialevalg vurderes ift. helhedsindpasning i Sankt Hans’ bymiljø. Diskret fremtoning, begrænset visuel uro og arkitektonisk sammenhæng vægtes positivt. (Denne vurdering foretages særligt ved Sankt Hans Sekretariatet). Henvis til Lokalplan 714 for eventuel designinspiration. (Tildeles maksimalt 4 point)

  - Diskret størrelse (kompakte hovedmål) og en installationsløsning med mindst muligt synligt ekstraudstyr (fx standere/steler/skabe) vægtes positivt. Klar, kortfattet beskrivelse af montage, fundament/nedstøbning og synlige elementer skal fremgå, med foto af monteret stander. (Tildeles maksimalt 3 point).

  - Display og eventuel baggrundsbelysning skal være diskret og uden unødvendigt lys i omgivelserne. Der lægges vægt på, at display/lys kun aktiveres ved brug eller på anden måde minimerer lysgener. Beskriv styring af lys og øvrige lysende funktioner. Det vægtes ligeledes positivt at kommunens p-vagter kan se om der oplades eller ej (selvom kabel er tilsluttet) (Tildeles maksimalt 3 point).

- Prisstruktur, abonnementsstruktur og forretningsmodel (vægtes med 25%) [roaming, abonnementsstruktur, prisstruktur, driftsstabilitet etc. beskrives her. Der ønskes ligeledes angivet, hvorledes kundegrupper er fordelt (internationale, nationale, lokale kunder samt eventuelle kunder på abonnement). Roskilde Kommune lægger vægt på, at så mange kunder som muligt har adgang til ladestanderne, og dette vil blive perspektiveret til den lokale kontekst (demografi på lokaliteten). MAX 2 sider]

Det er blandt andet et krav jf. LBK nr 1043 af 17/09/2024 og AFIR:

- Tydelige priser: Prisen for opladning skal vises tydeligt og opdateret på ALLE ladestandere, fx med QR-kode, dynamiske prisskilte eller via app.

- Ingen urimelige gebyrer: Urimeligt diskriminerende gebyrer, tillæg og roamingpriser er forbudt, også på tværs af landegrænser.

- Ingen skjulte gebyrer: Alle priskomponenter skal være tydeligt angivet i fx roamingapps, inkl. ekstra gebyrer pr. tid opladt eller pr. kWh.

- Stiktype og anvendelighed: AC-ladestandere skal være udstyret med Type 2-ladeudtag eller følge de til enhver tid gældende bestemmelser og kunne anvendes af alle relevante elbiler.

Kommunen ser positivt på tilbud, hvor;

  - Ladestanderne er AC-ladestandere og kan levere en udgangseffekt på min. 11 kW og maksimalt 22 kW. Ligeledes at ladestanderne kan fungere som loadsharing, således at der kan lades med lige høj udgangseffekt på begge ladeudtag. Samt tilstrækkelig strømkapacitet (ampere) til at undgå væsentlig reduktion af ladeeffekt ved fuld belastning. (Høj udgangseffekt og loadsharing tildeles maksimalt 2 point).

  - Ladestanderen og tilknyttet digital betalingsløsning tilbyder brugerne så let og åben en betalingsløsning som muligt. Dette kan eksempelvis være at hvor ladestanderne er forsynet med eget betalingsmodul eller er tilkoblet en betalingsstander. Eller med en let og tilgængelig betalingsløsning gennem app, betalingsside, ladebrikker, QR-løsning etc. Betalingsløsning ønskes beskrevet. (En betalingsløsning som er vurderet som åben og lettilgængelig tildeles maksimalt 2 point).

  - Betalingsfunktionen er udstyret med letforståelige vejledninger som minimum på dansk og engelsk, piktogrammer eller QR-kode, der sikrer brugerne en enkel og hurtig betjening. Der ønskes beskrevet hvilke informationer der er at finde på ladestanderne for brugerne, og gerne med billeder. (En vurderet tilstrækkelig og intuitiv brugerinformation tildeles med maksimalt 2 point).

  - Der ikke stilles krav om bestemte abonnementer som led i brugernes betaling, men der må gerne tilbydes abonnementer. Der ønskes beskrevet, hvorledes abonnement prissætning og ad-hoc opladning for ikke-abonnenter typisk vil være forskellig. Der ønskes ligeledes beskrevet hvorledes prisstruktur er sat sammen, og hvorledes KWh prisen varierer og hvor ofte denne tilpasses. (Der tildeles maksimalt 2 point for en abonnements/betalingsstruktur som ikke uforholdsvis tilgodeser abonnenter).

  - Brugeren kan, løbende under opladningen, tilgå information om den samlede købspris for opladningstjenesten på baggrund af ad hoc-prisen og andre data om egen opladning via et digitalt display på ladepunktet (eller i et digitalt display i umiddelbar nærhed til ladepunktet), på en hjemmeside eller via en app. Gennemsigtig information til brugerne om priser (også eventuelle ekstragebyrer, såsom block-fee) skal beskrives i dette punkt. (Der tildeles maksimalt 2 point for en betalingsløsning som er vurderes åben og gennemsigtig).

- Samarbejdsmodel, serviceniveau og datadeling etc. (vægtes med 20%) [Model for samarbejde med kommune beskrives her. Ligeledes om der er tradition for deling af data og samarbejde om tilpasninger ved behov. MAX 2 sider]

Kommunen ser positivt på tilbud, hvor

  - der vises faglig indsigt i projektgennemførelse, herunder forslag til processtruktur og plan for samarbejde. Det er vigtigt, at tilbudsgiver sikrer en effektiv og rettidig etablering, samtidig med at der tages hensyn til lokale forhold og eksisterende infrastruktur. Det ønskes beskrevet hvorledes operatør har tradition for at samarbejde med kommune om projektgennemførelse. (Tildeles maksimalt 2 point).

  - fejlmelding er så let og tilgængelig som muligt for slutbrugerne. Operatøren skal derfor opretholde et fejlmeldingssystem, der muliggør fejlmelding 24 timer i døgnet eller i videst muligt omfang. Der lægges endvidere vægt på, at Operatøren har et online call-center/servicecenter med døgnbetjening alle ugens dage eller i videst muligt omfang og med betjening på dansk og engelsk, hvor slutbrugerne kan indmelde fejl og få personlig assistance i forbindelse med betjening af ladepunkter samt i relation til betalingshåndtering. (Tildeles maksimalt 2 point)

  - Operatøren har en dokumenteret høj oppetid på materiellet. Det ønskes beskrevet hvilket system operatøren har for fejlretning, og hvor længe udbedring af fejl typisk sker. (Tildeles maksimalt 3 point)

  - Operatøren deler data for ladestanderbrug for kommune ved anmodning eller på eget initiativ. Roskilde Kommune vil typisk udelukkende ønske data for anvendelse af ladestandere. Datadeling skal ske i overensstemmelse med persondataloven (Tildeles maksimalt 1 point)

  - vægt på funktionsdygtighed og renhold. Operatøren driver og vedligeholder ladestanderne således, at de fremtræder funktionsdygtige og renholdt. Skæmmes ladestanderne eller teknikskabe af graffiti eller lign. skal operatøren beskrive hvorledes indmelding og fejlretning sker. (Tildeles maksimalt 2 point)

- Tovejsladning (Vehicle to Grid), intelligent opladning og fremtidssikring (vægtes med 10%) MAX 1 side]

Elektrificeringen af transporten accelererer over hele Europa. Byer og regioner installerer tusindvis af nye ladestandere for at understøtte den stigende udbredelse af elbiler. Samtidig er der et klart behov for at integrere denne ladeinfrastruktur med elnettet på en smart måde. Smart opladning muliggør dynamisk justering af ladeeffekten (f.eks. for at undgå overbelastning af elnettet i spidsbelastningsperioder eller for at udnytte overskydende vedvarende energi), mens tovejsopladning (også kendt som V2G – vehicle-to-grid, eller mere bredt V2X – vehicle-to-everything) gør det muligt for elbiler at fungere som energikilder og levere strøm tilbage til nettet, når det er nødvendigt.

Disse teknologier kan medføre betydelige fordele: reduceret belastning på elnettet, lavere energiomkostninger og bedre udnyttelse af vedvarende energi.

I erkendelse af disse fordele kræver den nye forordning om infrastruktur for alternative brændstoffer (AFIR), at alle offentligt tilgængelige ladestandere i EU skal understøtte smart opladning (gældende fra 2024). Det betyder, at nye udbud for offentlig ladeinfrastruktur skal indeholde krav om smart opladning-funktionalitet. Tovejsopladning er endnu ikke et lovkrav, men det betragtes i stigende grad som det næste skridt mod større fleksibilitet i elnettet og øget energimæssig robusthed i byerne. Det er desuden løst formuleret i EU's bygningsdirektiv af 24. april 2024 (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive), at alle nye ladestandere skal understøtte ISO 15118-20, som gør V2G og tovejsopladning teknisk muligt. Det betyder dog ikke, at standeren skal levere V2G fra starten – kun at den teknisk skal kunne det, hvis operatøren på et senere tidspunkt vælger at aktivere funktionen. Med andre ord: der stilles krav om fremtidssikring, ikke om aktivering.

Kommunen ser positivt på tilbud, hvor

  - Operatørens ladestandere og system er fremtidssikret til intelligent opladning. Systemet ønskes beskrevet (Tildeles maksimalt 6 point)

  - Operatøren ønsker at teste tovejsladning (vehicle to grid), og beskriver hvorledes denne test kan forløbe. Eventuel villighed til at teste Vehicle to Grid ønskes beskrevet, og (Tildeles maksimalt 4 point)